# IT-Abschlussprüfung 2010
Projektzeitraum: 18.03.2010 bis 28.03.2010
# Projektarbeit: Linux-Migration

# 1. Inhaltsverzeichnis:
1. Inhaltsverzeichnis
2. Einleitung
3. Bestandsaufnahme
  1. Hardware
  2. Software
  3. Netzwerk
4. TCO-Analyse
5. Vergleich verschiedener Distributionen
  1. Ubuntu Linux
  2. SUSE Linux
  3. SkoleLinux
  4. Entscheidung
  5. Verfügbarkeit
6. Migrationsplan
  1. Installation
  2. Updates
  3. Zukunftsorientierung
7. Angebot
8. Fazit
  1. Ablaufanalyse
  2. persönlicher Kommentar
9. Glossar
10. Quellenverzeichnis
11. Anhang
  1. Updateskript
  2. Änderung der Konfigurationsdatei
  3. Projektantrag
  4. Genehmigung des Antrags
  5. Live-CD Ubuntu-Linux 9.10
# 2. Einleitung
## 2.2 Projektbeschreibung:
Eine Schule möchte verschiedene Möglichkeiten abwägen, auch in Zukunft seinen Schülern eine aktuelle und gut ausgestattete Arbeitsumgebungen bieten zu können. Darüber hinaus sind die Kosten für Lizenzen und neue Hardware im Moment nicht über das Budget zu decken, weshalb nach Alternativen gesucht werden soll, allerdings ohne Abstriche bei Benutzerfreundlichkeit oder Interoperabilität zu machen. In letzter Zeit sind die Wartungskosten für die IT durch häufigere Virusinfektionen gestiegen und konnten auch durch strengere Richtlinien und aktuelle Sicherheitssoftware noch nicht in den Griff bekommen werden.
## 2.3 Unternehmensvorstellung:
Die Computerklinik UG (haftungsbeschränkt) in Harrislee besteht in ihrer derzeitigen Firmierung seit dem 1.1.2010. Zuvor bestand sie in anderer Form seit 2003 als Computerklinik. Zu unserer Klientel gehören Privat- sowie Firmenkunden und unsere Aufgabenvielfalt erstreckt sich von Hardwarereparaturen im Desktop- und Notebookbereich, über Aufrüstung, dem Beseitigen von Softwarefehlern, der Einrichtung von Netzwerken und Servern bis hin zu Datenrettung und dem direkten oder individuell zusammengestellten Vertrieb von IT-Lösungen.

# 3. Bestandsaufnahme
## 3.1 Verwendete Hardware:
Die fünf für die Probe-Migration vorgesehenen Computer haben folgende Hardwarespezifikationen:
- Zweikernprozessoren mit 1.8GHz
- 1024 MB Arbeitsspeicher
- Grafikchip Onboard (bis 64MB Speicher)
- 250GB Festplatte
- Sound Onboard, Line-In, Line-Out, Mikrofon
- Headset

Die Hardwareausstattung der Computer ist durchschnittlich. Die Grafikleistung ist den Aufgaben entsprechend gering.

## 3.2 Verwendete Software:
- Microsoft Windows XP Professional
- Microsoft Office 2003 (Word, Excel, Publisher, Powerpoint, Outlook)
- Zehnfingersystemlernsoftware: Tipp10
- Videobearbeitung: Windows Movie Maker
- Bildbearbeitung: Paint.Net / Photoshop Elements
- Mathematik: Cornelsen Matheland 5.-6. Klasse

Die verwendete Software ist auf allen Computern des Computerraumes installiert und funktioniert problemfrei. Das Alter der Software ist einer der Gründe, für eine Migration auf Linux, da die Kostenersparnis im Vergleich zum Upgrade auf Windows 7 und MS Office 2007 hoch ist. Bild und Videobearbeitung sind mit der installierten Software nur begrenzt möglich. Die Lernkurve ist nicht signifikant steiler als bei vergleichbarer oder besserer Open Source Software.

## 3.3 Aufbau des Netzwerkes:
- FTP-Server als Datenablage für Schüler, extern abrufbar
- Verbindung der einzelnen Rechner durch 100 Mbit/s Switch
- feste IP-Adressen innerhalb des Netzwerkes
- 2 Netzwerkdrucker von HP (LaserJet 4000n)

Das Netzwerk verbindet die Computer mit dem Internet, zwei Netzwerkdruckern und einem FTP-Server, der als Möglichkeit für die Schüler dient, auf ihre Daten dauerhaften Zugriff zu haben. Der Server ist mit individuellen Passworten und Benutzernamen geschützt. Den Computern wurde eine statische IP-Adresse zugewiesen um die Identifizierbarkeit innerhalb des Netzwerkes zu gewährleisten.
# 4. TCO-Analyse
Die Anschaffungskosten für ein Linux-Multiboot System liegen bei 71,40€ pro Arbeitsplatz. Das Entspricht der maximal einstündigen Installation durch einen Techniker. Die Kosten für Schulung der Lehrer oder des IT-Verantwortlichen belaufen sich auf 3-5 Stunden á 71,40€. Vorraussichtliche Wartungskosten der Systeme sind gering, da verschiedene Skripte zur Wartung der Systeme übergeben werden und die Wartung ohne weiteres von dem schulinternen IT-Mitarbeiter in kurzer Zeit durchzuführen ist. Das Verkaufsmodell in dem Dienstleistungen und keine Produkte verkauft werden bezeichnet man allgemein als SaaS (Software as a Service). Natürlich könnten wir auch einfach einen Preis für das Linux festsetzen, die GPL erlaubt den Verkauf der Produkten, auch wenn man nicht der Autor des Quelltextes ist.

Produkt:	Initialkosten	Einrichtung	Gesamt

Microsoft Win7 Professional	129,00 €	71,40 €	200,40 €
Microsoft Office 2007 Professional	272,00 €	35,70 €	307,70 €
Aufrüstung der Geräte	~60 bis ~80€	35,70 €	~95,7 bis ~115,7
Upgrade auf Win7+Office 2007	~471,00 €	142,80 €	613,80 €

Ubuntu Linux	-	71,40 €	71,40 €
OpenOffice.org	-	-	-
Aufrüstung	-	-	-
Schulung, einmalig	285,60 €	71,40 €	285,60 €
Migration auf Ubuntu + OpenOffice.org	285,6	71,40 €	357,00 €

Wie man anhand der Tabelle erkennen kann, machen die Lizenzkosten einen großen Teil der Kosten für ein Upgrade auf aktuelle Microsoft Produkte aus. Aufrüstung der Geräte für ein Fortführen der Microsoft Produkte wäre im Bereich von Arbeitsspeicher und Grafikkarte vorzunehmen.
Wie viel Support über längere Zeit für linuxspezifische Probleme benötigt werden wird, lässt sich noch nicht abschätzen. Durch die hohe Benutzerfreundlichkeit und die hilfsbereite Community dürften die Kosten in dem Bereich allerdings gering bleiben. Die Virusinfektionen dürften auf den neuen Systemen kein Problem mehr darstellen.
Da der Update-Server optional ist, habe ich in diesem Diagramm beide Möglichkeiten zur Migration von bis zu 20 Clients berücksichtigt. Die Kosten unterscheiden sich nicht erheblich. Die Preisentwicklung geht davon aus, dass die Schule nicht teil des Microsoft Partnerprogramms ist. In dem Falle einer Partnerschaft, wären die Lizenzkosten geringer, aber immer noch höher als für eine Linuxdistribution.

# 5. Vergleich verschiedener Distributionen
Die Wahl der Distribution ist teilweise abhängig von der Wahl der Standardbenutzeroberfläche. Zwar kann man unter allen Distributionen die meisten Desktop-Environments wie KDE oder Gnome installieren, allerdings möchten wir das System möglichst schlank und performant halten. Je weniger GUI-Toolkits, wie Qt, GTK, usw. auf einmal genutzt werden, desto mehr Performance bleibt für die eigentlichen Aufgaben übrig. Wir möchten versuchen, einen nicht zu Windows fremden Look zu gewährleisten, indem wir die Benutzeroberfläche so konfigurieren, dass sich Umsteiger schnell zurecht finden. Die Desktopumgebung KDE ist bekannt dafür, sich in der Standardkonfiguration mehr an dem bekannten Prinzip der Windowsoberfläche zu orientieren. Gnome trennt von Natur aus die Leiste für Applikationensmenu, System-Tray und Schnellstarter von der Taskleiste.

## 5.1 Ubuntu Linux
Ubuntu Linux basiert auf Debian Linux, ist aber seit einigen Jahren unter den meist-installierten Distributionen weltweit, da die Entwickler sich besonders der Benutzerfreundlichkeit widmen. Aktuelle Software, Stabilität und ein relativ hoher Grad an Sicherheit runden die Distribution ab. Ein Ubuntu-Derivat, von den gleichen Entwicklern bei Canonical, namens Edubuntu ist direkt auf die Bedürfnisse von Schülern und Schulen abgestimmt und beinhaltet viele Pakete mit Lernsoftware. Diese Pakete sind auch in der Hauptdistribution Ubuntu verfügbar.

## 5.2 SUSE Linux
Das von Novell erworbene SUSE Linux bringt als Desktopumgebung standardmäßig KDE4 mit und legt ebenso viel Wert auf Benutzerfreundlichkeit und intuitive Bedienbarkeit. Lernsoftware ist nicht im unmittelbaren Umfang enthalten, aber über nachträgliche Installation verfügbar. Als Konfigurationswerkzeug fungiert hier Yast, eine Eigenentwicklung von SUSE.

## 5.3 SkoleLinux
Skole, das norwegische Wort für Schule, impliziert die Zielgruppe dieser Distribution. Speziell für Schulen zusammengestellt, enthält Skolelinux relevante Software für Schüler und Lehrer. Die Aktualität der Software ist nicht nicht immer gewährleistet und die Veröffentlichungszyklen haben lange Intervalle.

## 5.4 Entscheidung:
Die Wahl fiel am Ende auf Ubuntu Linux in der Version 9.10. Die sechsmonatigen Releasezyklen, sowie die hohe Benutzerfreundlichkeit und Intuitivität des Desktops überzeugten. Da viel Lernsoftware verfügbar ist, die die Bedürfnisse des Kunden lückenlos deckten, war die Verfügbarkeit von Anwenderprogrammen auch kein Hindernis.
Die Taskleiste wurde angepasst und mit einem Windows ähnlichen Aufbau versehen um eventuellen Berührungsängsten vorzubeugen und eine schnelle Eingewöhnung zu gewährleisten. Von Links nach Rechts: Desktop anzeigen, Anwendungsmenu, Orte (Wechsellaufwerke, Netzwerkumgebung, persönlicher Ordner), System (Einstellungen), Schnellstarter (Firefox Icon), Taskleiste, Arbeitsflächenumschalter für virtuelle Desktops, Netzwerkverbindungen, Kontakte, Datum und Uhrzeit, Benutzername, Ausschalten.
## 5.5 Verfügbarkeit
Ubuntu Linux ist kostenfrei für alle Schüler verfügbar. Sie können es in der Schule auf einen USB-Stick installieren oder eine Live-CD mit nach Hause nehmen. Von diesen Medien läuft das Betriebssystem ohne weitere Veränderungen an bestehenden eingesetzten vorzunehmen. Darüber hinaus sind viele der eingesetzten Programme plattformübergreifend verfügbar. Sie sind auch als Installationsdatei für Windows verfügbar. So zum Beispiel OpenOffice.org, Abiword, GIMP (Bildbearbeitung) oder Inkscape (Vektorgrafiken).

# 6. Migrationsplan
Über den Dateimanager Nautilus ist die FTP-Funktionalität gewährleistet, die Treiber für die Mainboards und Systemkomponenten werden im Linuxkernel mitgeliefert. Die Druckertreiber werden über die HPLIP (Hewlett Packard Linux imaging and printing) abgedeckt (http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Die Hardware ist kompatibel und ohne Aufrüstung in angemessener Geschwindigkeit nutzbar.
## 6.1 Installation
Die Installation der in Frage kommenden Geräte wird von einem Techniker vor Ort durchgeführt. Überschüssiger Fesplattenplatz wird genutzt um eine Partition für die Linuxdistribution anzulegen. Bei der Installation wird ein Remote-Administrationsprogramm mit instaliert, dass die Wartung der Systeme durch den schuleigenen IT-Verantwortlichen oder externe Dienstleister erleichtern wird. In diesem Fall wird ein SSH-Server eingerichtet. Den Clients wird die gleiche feste IP zugewiesen, wie den vorerst weiter verbleibenden Windows-Installationen, da diese nicht gleichzeitig gestartet werden können.
## 6.2 Updates
Um sicherheitsrelevante Updates oder neue Programmversionen einzuspielen werden Pakete für die Fernwartung installiert. Um eine geringere Auslastung der Netzwerkverbindung zu gewährleisten, wird ein zentraler Updateserver eingerichtet. Der Updateserver kann beliebig viele Clients der gleichen Distribution mit Updates versorgen. Durch das Programm apt-cacher funktioniert dieser Server als Cache, sprich die angeforderten Updates werden ein mal herunter geladen und danach beliebig oft im internen Netzwerk verteilt. Die Konfiguration von apt-cacher erfordert die Installation auf dem Linux-Server und geringfügige Änderungen auf den Clients. Um den Updateprozess auf allen Clients gleichzeitig durchzuführen, wurde von unserem Techniker ein Skript erstellt, dass diese Aufgabe automatisiert ausführt.
## 6.3 Sicherheit
Um den Administratoraccount (root), der standardmäßig mit dem ersten eingerichteten unter Ubuntu verbunden ist von dem Benutzeraccount zu trennen, wird für den root account ein eigenes Passwort vergeben, dass nur Lehrern und dem IT-Verantwortlichen zur Verfügung steht. So können keine entscheidenden Veränderungen am System vorgenommen werden, dennoch können schnell Programme durch Eingabe des Administratorpasswortes nachinstalliert werden und das System bietet somit hohe Flexibilität. Virusschutz oder Firewall sind über die im Router vorhandene nicht erforderlich. Optional kann eine Linuxversion von ClamAV installiert werden. Dieses Paket ist frei verfügbar.
## 6.4 Zukunftsorientierung
Der Update-Server hat ausreichende Hardwareausstattung um in Zukunft den FTP-Server abzulösen und unter Umständen als Proxy für die Clients zu fungieren, falls das Sperren von Webseiten oder Diensten notwendig werden sollte. Weitere Multiboot-Installationen wären ebenfalls ohne weiteres möglich, ohne die bestehende Arbeitsumgebung zu beeinflussen. Sollte Linux zum einzigen Betriebssystem auf den Computern der Schule werden sollen, kann durch einfache umpartitionierung der Festplatte, das Windows entfernt und mehr Platz für die Linuxinstallationen geschaffen werden.

Die geringe Verbreitung von Linux-Systemen im Desktopbereich, könnte das Vorurteil schüren, dass man das Risiko eingeht, ein Inselsystem zu schaffen, dass keine große Interoperabilität bietet. Genauer betrachtet bieten der Linuxdesktop und die verfügbaren Programme hohe Verfügbarkeit von Daten und einen problemlosen Austausch.
OpenOffice.org bietet die Möglichkeit in dem allgemein gebräuchlichen Microsoft Office Format zu speichern und dieses auch zu importieren. Das Standardformat (das standardisierte OASIS Open Document Format) in dem OpenOffice und andere Linux-Officesuiten arbeiten und für das mehrere Open Source lizenzierte Anwenderprogramme existieren.

## Beispiele für freie Textverarbeitungssoftware:
Abiword
Abiword ist eine relativ kleine Anwendung, deren Installationsdatei in der aktuellen Version (2.8.2) für Windows gerade einmal 7.9MB groß ist. Sie ist in mehreren namhaften Linuxdistributionen an Bord, die darauf ausgelegt sind auch auf älterer Hardware flüssig lauffähig zu sein (Xubuntu, Zenwalk).

OpenOffice.org
OpenOffice.org ist die wahrscheinlich mächtigste Office Suite, die für Linux verfügbar ist. Ursprünglich aus dem StarOffice (Sun Microsystems) Quellcode entstanden, ist OpenOffice.org ein Projekt, dass mittlerweile in einer großen Anzahl Sprachen und für alle großen Betriebssysteme verfügbar ist. Mittlerweile hat das Projekt Version 3.2 erreicht und wird vermehrt im privaten Bereich, Schulen und Unternehmen eingesetzt. Behörden orientieren sich auch vermehrt an Interoperabilität und freien Standards, seit diese Themen auch in diversen Arbeitsgruppen des Europaparlamentes behandelt und befürwortet wurden.

Kword
Kword ist das Textverarbeitungsprogramm des K-Desktop Environments (KDE). KDE wird hauptsächlich auf Linux und BSD-Systemen eingesetzt, Portierungen für Mac und Windows sind erst in experimentellen Versionen verfügbar und nicht für den Produktiveinsatz geeignet. Die einzelnen Programme bieten nicht den gleichen Funktionsumfang wie beispielsweise OpenOffice.org, sind aber für Bildungszwecke durchaus geeignet.

# 7. Angebot
Die empfohlene Konfiguration unseres Unternehmens lautet wie folgt:
Eine sanfte Migration von fünf Computern inkl. Updateserver, beinhaltend:
5 x Installation der Linux-Distribution Ubuntu Linux 9.10 (aktuelle stabile Version), Einrichtung der Desktopoberfläche: windowsähnlich, der Hardwareunterstützung, Test auf Kompatibilität zu Netzwerkhardware.
1 x Update-Server inkl. Installation von Ubuntu Linux 9.10 Karmic Koala inkl. Einrichtung von Serverdiensten.
Angebot in ausführlicher Form:
Angebot: Server – silent / Prozessor: / AMD Athlon II X2 240 / Taktrate: 2800Mhz / Anzahl Prozessorkerne: 2 / Mainboard: / GIGABYTE GA-M61PME-S2P / Sockel: AM2/AM2+/AM3 / Anschlüsse: / USBx4 / Sound: Line in, Line out, Mikrofon / Ethernet Anschluss mit 100Mbit/s / Arbeitsspeicher: / Buffalo 4GB kit / Kapazität: 4096 MB / Taktgeschwindigkeit: 800MHz / Festplatten: / 2xSamsung 500GB / Kapazität: je 500GB / Geschwindigkeit: 7200rpm / Cachegröße: 16MB / Besonderheiten: / Cooler Master TX3 Prozessorkühler für besonders effiziente Kühlung. / be quite! Pure Power L7 430W Netzteil für hohe Stromeffizienz
	1x	599,00 €
Installation von Ubuntu Linux 9.10 Karmic Koala
	5x	71,40 €
Schulung der Lehrer/IT-Verantwortlichen
	4x	71,40 €
Gesamt:		1.241,60 €

Das Angebot ist frei bleibend und unverbindlich. Preise inkl. MwSt.

# 8. Fazit
## 8.1 Analyse des Ablaufes und der benötigten Zeit:
Aufgabe:	veranschlagt	benötigt
Analyse der verwendeten Software und Überprüfung der Hardware	5	3
Wahl der Linux-Distribution und weiterer Software	5	6
Erstellen eines Migrationsplanes	4	7
Ermittlung der TCO (Total cost of ownership)	5	5
Installation einer Test-Workstation, Prüfung auf Kompatibilität mit der vorhandenen Hardware in Netzwerk	5	4
Angebotserstellung	3	3
Angebotsgegenüberstellung Linux vs Windows	2	2
Nachgespräch mit dem Kunden	1	1
Dokumentation	5	6
Insgesamt	35	37

Migrationsplan und Dokumentation stellten sich als zeitintensiver heraus als Anfangs angenommen. Ich hätte mir mehr Zeit dafür nehmen müssen oder andere Abschnitte mit weniger Zeit bemessen müssen in der Planung.
## 8.2 persönlicher Kommentar:
Das Projekt Linux-Migration war für mich eine spannende Aufgabe. Die verschiedenen Aspekte einer Migration, sowohl technische als auch theoretische, unter einen Hut und in eine Dokumentation zu bekommen war für mich eine Herausforderung, die ich gern an nahm. Technische Aspekte veranschaulichen und erklären nehmen mehr Zeit in Anspruch als ich vermutet hätte. Linux ist im Desktopbereich zu einer echten Alternative zu alt eingesessenen Betriebssystemplatzhirschen wie Windows geworden. Gerade im Bereich der Bildung, wo Wissen frei vermittelt wird, bietet Open Source viele Möglichkeiten. Die Projektdokumentation für dieses Projekt wurde ausschließlich mit Open Source Software erstellt, inklusive Deckblatt (Blender, Inkscape), Textverarbeitung (OpenOffice.org Writer, Diagramm in Calc).

# 9. Glossar
## APT:
apt ist ein kommandozeilenbasierter Paketmanager zur Installation weiterer Programmpakete unter Linux (genauer Debian-Linuxderivaten).
## Community:
Die Community meint in diesem Zusammenhang die Gemeinschaft von Linuxusern. Im Internet sammeln sich Communities vorrangig um spezielle Programme, Aufgabenbereiche oder Distributionen. So kann man von der Ubuntu-Community, der SUSE-Community oder der Amarok(bekannter Audioplayer unter Linux)-Community sprechen. Sie ist oft hilfsbereit, kümmert sich um eventuelle Schwierigkeiten und hilft bei der Benutzung und Verbesserung meist zügig und freundlich unentgeltlich. Ein Beispiel für eine Ubuntu-Community findet man unter: www.ubuntuusers.de
## Desktopumgebung / Desktop Environment / DE:
Die Desktopumgebung beschreibt die mitgelieferten Programme, meist generelle Software für Grundsätzliche Aufgaben und Dienste zum Anzeigen von Fenstern (Fenstermanager) und andere grafische Konfigurationselemente. Beispiele für Software, die in den meisten Fällen zu einem DE gehört: Dateimanager, Texteditor, Taschenrechner, Programm zur Netzwerkkonfiguration, Terminal-Emulator uvm. Die namhaftesten und am weitest verbreiteten DEs unter Linux sind Gnome, KDE und Xfce.
## GPL / General Public License:
Die GPL ist eine Lizenz, die für Open Source Software sehr beliebt ist. Grob umrissen bedeutet sie, dass darunter veröffentliche Software frei einzusetzen und zu verändern ist, sofern die Veränderungen ebenso der gleichen Lizenz unterliegen.
## Gnome:
Gnome ist ein Desktop Environment, dass sich in drei der beliebtesten Distributionen weltweit als Standard etabliert hat. Canonicals Ubuntu, Red Hats Fedora und Linux Mint. Gnome ist bei den drei beliebtesten (laut Toplist auf distrowatch.com, Stand 29.03.2010) Distributionen des letzten Jahres an Bord. Wie viel es eingesetzt wird, lässt sich nicht direkt prüfen, da nach der ersten Installation auch weitere DEs installiert und eingesetzt werden können.
## KDE:
KDE steht für K Desktop Environment. Es gilt als Rechenleistung und Kapazitätsintensiv im Vergleich zu anderen, allerdings auch Benutzer und vor allem Umsteiger freundlich. Die Namen der beinhalteten Programme tragen oft das typische „k“ an einer Stelle ihres Namens.

## Linux:
Linux ist der Kernel einer Reihe von freien Betriebssystemen, meist unter dem Begriff GNU/Linux zusammengefasst. Die Arbeit an Linux wurde 1991 von dem Finnen Linus Torvalds begonnen und unter die GPL (General Public License) gestellt. Linux enthält mittlerweile viele Hardwaretreiber, Unterstützung von Kommunikationsstandards (IPv4/IPv6) und Implementationen zur Virtualisierung.
## Linuxdistribution:
Eine Linuxdistribution ist ein Betriebssystem, das Linux als Kernel verwendet. Die verschiedenen Distributionen unterscheiden sich durch ihren Aufbau, die mitgelieferten Programmpakete und ihre Besonderheiten. Zu den Mitgelieferten Programmpaketen gehört unter anderem die Desktopumgebung, sofern vorhanden.
## Live-CD:
Bezeichnet eine CD, die ein Betriebssystem enthält, das ohne Installation lauffähig ist. Die Verwendung geschieht meistens indem man die CD in das optische Laufwerk legt und den Computer neu startet. Ggf. muss in den BIOS- oder Bootoptionen das starten von CD erlaubt werden.
## Quelltext:
Der Quelltext ist die Rohfassung eines Programms. Er wird von dem oder den Programmierern verfasst und am Ende des Fertigungsprozesses in Bytecode umgesetzt, eine ausführbare Version, die für den Anwender auch ausführbar ist. Diese Übersetzung bezeichnet man im allgemeinen als Kompilieren. Es gibt auch Programmiersprachen, die nicht kompiliert werden müssen. Diese werden als Skriptsprachen kategorisiert. Im Bezug auf dieses Projekt ist über Quelltext wichtig zu wissen, dass der Begriff Open Source Software Programme bezeichnet, deren Quelltext jeder einsehen kann. Dadurch kann das Programm praktisch von jedem an seine Bedürfnisse angepasst und auf Sicherheitsmängel überprüft werden. Weiterentwicklung ist auch möglich, diese Änderungen müssen laut GPL allerdings auch wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
## root:
Der Administrator unter Linux.
## SSH:
SSH steht für Secure SHell und bezeichnet eine Möglichkeit über ein Netzwerk Befehle auf einer Linux-Box auszuführen. Auf den meisten Systemen ist diese Funktion durch den OpenSSH-Server verfügbar. Es stehen für diese Art des Remotezugriffs verschiedene Verschlüsselungsalgorithmen zur Verfügung. Grafische Programme können ebenfalls ausgeführt werden, falls benötigt.
## TCO / Total Cost of Ownership:
Die TCO-Analyse kann Aussagen darüber treffen, wie teuer der Einsatz von bestimmter Soft- oder Hardware auf längere Frist wirklich sein wird. Es wird nicht nur der unmittelbare Kaufpreis berücksichtigt, sondern auch eventuelle Wartungskosten, Schulungskosten für Mitarbeiter, zukünftige Softwareinvestitionen die aus aktuellen resultieren und weitere Faktoren.

# 10. Quellenverzeichnis
Auch wenn sich der Mammutanteil dieser Projektarbeit auf Primärwissen stützt, möchte ich dennoch die Sekundärquellen angeben, die mir bei einer detailreicheren Ausführung geholfen haben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Linux
http://wiki.ubuntuusers.de/Bildung_und_Wissenschaft
http://www.linux.com/archive/feature/151340
http://www.distrowatch.com

# 11. Anhang
Skripte und Konfigurationsdateien:
Updateskript, Einspielen von Sicherheitsupdates auf den Desktopsystemen, danach Herunterfahren:
1	#!/bin/bash
2	# update.sh
3	ssh-agent
4	ssh-add
5	pssh -h hosts.txt -l root -o /tmp/pssh.log "apt-get update && apt-get upgrade -y && init 0"

Erforderliche Konfiguration des Updateservers:
Auf dem Updateserver wird das Paket apt-cacher installiert, weitere Änderungen sind nicht zwingend erforderlich. Auf den Clients wird die Datei /etc/apt/sources.list durch eine konfigurierte ersetzt.
Beispiel aus der ursprünglichen /etc/apt/sources.list:
1	deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic main restricted
2	deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic universe
3	deb http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security main restricted

Beispiel aus der bearbeiteten /etc/apt/sources.list, vorrausgesetzt, der Updateserver arbeitet auf 192.168.1.2:
1	deb http://192.168.1.2/de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic main restricted
2	deb http://192.168.1.2/de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic universe
3	deb http://192.168.1.2/security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security main restricted